|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Description | Commentaire | Fini |
| 24/07 | Réunion avec responsable  des bases de données | Complément d’infos sur l’existant et possibilités | X |
| 25 | Elaboration de possibilités pour l’application | Exploitation BD existante impossible directement – On revient à l’idée de départ, exploitation fichier XML généré. | X |
| 26 | Elaboration MCD et MOT existant et de la solution |  | X |
| 27 | Elaboration des écrans sur Balsamique |  | X |
| 30 | Présentation MCD – MOT – Vues pour validation  avec tuteur. | Quelques ajustements et vérifications à faire sur les champs à extraire avec Elodie sur support et future utilisatrice de l’appli | X |
| 31 | Début création des écrans HTML et CSS |  | 03/08 |
| 06/08 | Installation de WinNMP avec resp. Serveur | Installé sur réseau avec serveur, MySql et Php | X |
| 07 | Création BD – Début développement | Lecture dossier et fichiers Xml + peuplement BD pour ajout et supp | 08 |
| 09 | Gestion doublons BD et insertion dans tableau |  |  |
| 10 | Gestion saisies dans ajout -> BD  Ajout champs date et fait dans BD pour fonction ultérieure de recherche | + case de sélection agent (10/19 vacances) | 20 |
| 21 | Gestion saisies pour mutations ->BD |  |  |
|  | Gestion de l’affichage dans tableau des infos saisies | Remplissage au fur et à mesure | 21 |
| 22 | Gestion des cases à cocher destinataires  Bouton retour accueil |  | 22 |
| 22 | Création des mails avec les informations nécessaires | * En cours –   Soucis de configuration du smtp – en cours par service exploit – résolu 30/08 | 31 |
| 23 | Création de l’appli pour créer fichier txt. |  | 23 |
| 24 | Outils de recherche dans la base des infos envoyées | Recherche par nom | 27 |
| 28 | Ajouter script supp enregistrements | Automatique au bout de 6 mois | 28 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |